VITAMATE  /  APP STORE

Publicar VITAMATE
en iOS

Manual paso a paso para Apple Developer, Xcode, StoreKit, TestFlight y App Review

Aplicación nativa preparada con Capacitor 8

Bundle ID: mx.vitamate.app

Resultado esperado Un binario firmado de VITAMATE en TestFlight, validado en un iPhone real y listo para enviar a revisión de App Store.

Fecha de la guía: 15 de julio de 2026

Esta guía describe las acciones del propietario de las cuentas Apple, Render, Supabase y Vercel. No contiene secretos.

# Cómo utilizar este manual

Sigue los pasos en orden. Cada paso termina con una condición concreta que debes comprobar antes de continuar. Las acciones marcadas como “Propietario” requieren acceso a tus cuentas; el código nativo ya preparado no sustituye esas acciones.

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Propietario | Apple Developer, App Store Connect, contratos, pagos, certificados, DNS y secretos de producción. |
| Proyecto | Código Capacitor, configuración nativa, permisos, StoreKit, API y documentación ya preparada en el repositorio. |
| Revisor | Pruebas en dispositivo real, revisión de contenido, privacidad, nutrición, ejercicio y experiencia. |

Importante No pegues claves de OpenAI, Supabase service role, Stripe, Brevo o fal.ai en Xcode, Vercel, el bundle iOS ni este documento. Esas claves pertenecen únicamente al backend seguro.

# Paso 1. Preparar el equipo de publicación

Instalar las herramientas que generan y firman el binario iOS.

## 1.1 Instalar Xcode

Instala Xcode desde la Mac App Store. Usa la versión estable más reciente compatible con el SDK de iOS vigente.

Ábrelo una vez, acepta la licencia e instala los componentes adicionales solicitados.

Comprueba que Xcode completo está seleccionado; Command Line Tools por sí solo no puede crear el Archive para App Store.

xcode-select -p
xcodebuild -version

## 1.2 Preparar el repositorio

cd "/Users/rodrigo/Desktop/VITAMATE/VITAMATE CODIGO"
corepack pnpm install
corepack pnpm --filter vitamate-app native:sync:ios

Salida esperada La carpeta apps/app/ios existe, Capacitor informa que sincronizó los plugins y Xcode puede abrir apps/app/ios/App/App.xcodeproj.

# Paso 2. Completar Apple Developer y contratos

Apple no permite enviar una app si los acuerdos obligatorios están pendientes.

## 2.1 Cuenta y equipo

Inicia sesión en developer.apple.com con la cuenta que será propietaria de VITAMATE.

Confirma que la membresía del Apple Developer Program está activa.

En Account → Membership, anota el Team ID. Será necesario para Associated Domains y el archivo AASA.

## 2.2 Acuerdos comerciales

En App Store Connect → Business, acepta Paid Applications Agreement y completa datos bancarios y fiscales.

Completa la información fiscal de México, precios, impuestos y política de reembolsos.

Condición de salida No debe haber acuerdos “Pending”, datos bancarios incompletos ni alertas de impuestos antes de configurar precios Premium.

# Paso 3. Crear el App ID y activar capacidades

Registrar la identidad exacta que usa el proyecto nativo.

## 3.1 Registrar Bundle ID

Abre Certificates, Identifiers & Profiles → Identifiers → App IDs → +.

Selecciona App IDs → App y usa el Bundle ID explícito: mx.vitamate.app.

Activa Sign in with Apple sólo si posteriormente se habilita ese proveedor; el flujo actual usa correo/OTP.

## 3.2 Capacidades de VITAMATE

| Capacidad | Uso en VITAMATE | Comprobación |
| --- | --- | --- |
| HealthKit | Lectura contextual de pasos, calorías activas y frecuencia cardiaca. | HealthKit activo en Developer y en el proyecto Xcode. |
| Associated Domains | Enlaces universales para vitamate.mx y app.vitamate.mx. | Los dominios aparecen en Signing & Capabilities. |
| Push Notifications | Preparación para notificaciones futuras. | Activar sólo cuando el backend APNs esté terminado. |

Privacidad HealthKit requiere permisos granulares y explicaciones claras. La app sólo debe pedir acceso cuando el usuario use la función relacionada, no durante el primer arranque.

# Paso 4. Crear la aplicación en App Store Connect

Crear el registro comercial que recibirá el binario.

En App Store Connect → My Apps → + → New App, selecciona iOS.

Nombre: VITAMATE. Idioma principal: Español (México). Bundle ID: mx.vitamate.app.

Define un SKU interno estable, por ejemplo VITAMATE-IOS-001.

Completa categoría primaria, categoría secundaria y clasificación por edades.

Carga icono, capturas para iPhone y, si corresponde, capturas para iPad.

Añade URL de soporte: https://vitamate.mx/soporte, URL de privacidad y URL de términos.

## 4.1 Datos de privacidad

Declara correo, nombre, identificador de usuario, datos de salud/fitness, fotos y contenido del usuario según el flujo real.

Indica que los datos vinculados a la identidad se usan para proporcionar la cuenta y personalizar VITAMATE.

Revisa que las declaraciones coincidan con PrivacyInfo.xcprivacy y con el aviso de privacidad publicado.

# Paso 5. Configurar suscripciones Premium en StoreKit

Las compras digitales de la app iOS deben procesarse con In-App Purchase.

## 5.1 Crear grupo y productos

En App Store Connect → Subscriptions, crea un grupo llamado VITAMATE Premium.

Crea el producto mensual con Product ID: mx.vitamate.premium.monthly.

Crea el producto anual con Product ID: mx.vitamate.premium.annual.

Configura nombre visible, descripción, duración, precio y disponibilidad para México.

## 5.2 Prueba gratuita

Crea una oferta introductoria de 7 días para cada producto, válida una sola vez por usuario dentro del grupo.

Confirma el texto de precio y renovación automática que verá el usuario antes de confirmar.

No dependas de la pantalla de éxito: el backend debe actualizar el entitlement a partir de la transacción verificada y las notificaciones de Apple.

Condición de salida Los dos productos aparecen en estado “Ready to Submit” o equivalente y el precio que muestra App Store Connect coincide con el precio que deseas comunicar.

# Paso 6. Configurar el backend de producción

Render debe verificar compras y notificaciones sin exponer secretos.

## 6.1 Variables Apple en Render

| Variable | Valor |
| --- | --- |
| APPLE_BUNDLE_ID | mx.vitamate.app |
| APPLE_APP_ID | ID numérico de App Store Connect; omitir hasta que exista |
| APPLE_PRODUCT_MONTHLY | mx.vitamate.premium.monthly |
| APPLE_PRODUCT_ANNUAL | mx.vitamate.premium.annual |
| APPLE_ROOT_CERTIFICATES_BASE64 | Vacío normalmente; la API obtiene certificados oficiales de Apple |
| NODE_ENV | production |
| REQUIRE_COACH_AUTH | true |

## 6.2 Notificaciones de Apple

En App Store Connect → App Information → App Store Server Notifications, selecciona Version 2.

Production URL: https://api.vitamate.mx/v1/billing/apple/notifications.

Sandbox URL: puede usar el mismo endpoint si Render está preparado para verificar ambos entornos.

El endpoint ya verifica el signedPayload y deduplica notificationUUID. No lo reemplaces por un webhook sin firma.

## 6.3 Despliegue de API

Build: pnpm install --frozen-lockfile --prod=false && pnpm --filter vitamate-api build
Start: pnpm --filter vitamate-api start
Health: /health

Condición de salida https://api.vitamate.mx/health responde correctamente y el endpoint de notificaciones devuelve un código HTTP válido cuando Apple lo prueba.

# Paso 7. Ajustar autenticación, dominios y enlaces

Conservar la sesión del usuario al pasar de web a la app nativa.

## 7.1 Supabase

En Supabase Auth → URL Configuration, configura Site URL: https://app.vitamate.mx.

Añade el callback nativo mx.vitamate://auth/callback.

Mantén sólo los dominios locales necesarios en desarrollo; no mezcles URLs de pruebas en la configuración comercial final.

## 7.2 Associated Domains / AASA

Publica https://vitamate.mx/.well-known/apple-app-site-association y, si se usa, la variante de app.vitamate.mx.

Sustituye APPLE_TEAM_ID por el Team ID real y conserva appID: TEAMID.mx.vitamate.app.

Comprueba el archivo con HTTPS, JSON válido y sin redirecciones.

# Paso 8. Abrir Xcode y configurar firma

Generar el primer binario firmado para un dispositivo real.

corepack pnpm --filter vitamate-app native:sync:ios
open apps/app/ios/App/App.xcodeproj

Selecciona el proyecto App y el target App.

En Signing & Capabilities, selecciona tu Team y activa Automatically manage signing.

Confirma Bundle Identifier: mx.vitamate.app y versión inicial 1.0.0.

Incrementa Build number en cada upload; la versión comercial sólo cambia cuando corresponda.

Comprueba que App.entitlements, PrivacyInfo.xcprivacy, iconos y permisos estén incluidos en el target.

No añadas claves de API al proyecto Xcode ni a Info.plist.

Si aparece un error de firma Revisa que el Bundle ID del portal sea idéntico al de Xcode, que tu Team tenga la membresía activa y que la capacidad HealthKit/Associated Domains esté habilitada en ambos lados.

# Paso 9. Probar en un iPhone real

El simulador no sustituye las pruebas de permisos, cámara, HealthKit, compras y audio.

Conecta un iPhone desbloqueado, confiable y con iOS compatible.

En Xcode, selecciona el iPhone como destino y presiona Run.

Prueba onboarding, login OTP, memoria de VITACOACH, cámara, galería, archivos, escáner y navegación offline.

En Progreso, concede permisos de HealthKit y confirma que la app explica qué datos lee.

En Entrenar, prueba imágenes, sesiones, series, repeticiones y cierre de entrenamiento.

En VITACOACH, prueba chat, foto de alimento, llamada, micrófono silenciado y reconexión.

Verifica que cambiar de web a app no cierre la sesión ni duplique la cuenta.

# Paso 10. Probar compras en Sandbox

Confirmar que la suscripción se acredita únicamente cuando Apple la valida.

## 10.1 Crear tester Sandbox

App Store Connect → Users and Access → Sandbox → Testers → +.

Usa un correo de prueba que no sea una cuenta Apple productiva.

En el iPhone, inicia la compra desde la app y autentica con el Sandbox Apple ID cuando se solicite.

## 10.2 Casos obligatorios

| Caso | Qué debe ocurrir |
| --- | --- |
| Mensual con prueba | Se crea entitlement Apple, se muestra fecha de renovación y el Premium queda activo. |
| Anual con prueba | Se crea entitlement anual y se conserva el mismo usuario Supabase. |
| Restaurar compras | La compra se vincula a la cuenta actual; no se comparte entre cuentas. |
| Cancelar renovación | Premium sigue activo hasta expiresDate y luego vuelve a Free. |
| Pago fallido / gracia | El acceso sigue reglas de Apple y el backend recibe la notificación. |
| Expiración | El usuario pierde funciones Premium sin borrar sus datos gratuitos. |

Regla de seguridad Nunca marques Premium sólo porque Checkout, StoreKit o una pantalla local terminó. El permiso definitivo sale del backend después de verificar la transacción firmada.

# Paso 11. Subir a TestFlight

Usar distribución beta antes de enviar a revisión.

En Xcode, selecciona Any iOS Device (arm64) como destino.

Product → Archive.

Cuando Organizer termine, valida el Archive y presiona Distribute App → App Store Connect → Upload.

Espera el procesamiento de Apple; el build aparecerá en App Store Connect → TestFlight.

Añade testers internos y externos, instrucciones de prueba y notas de cambios.

Prueba el build descargado desde TestFlight, no sólo el ejecutado desde Xcode.

Condición de salida Un tester puede instalar VITAMATE desde TestFlight, completar onboarding, iniciar sesión, probar funciones gratuitas y comprar/restaurar Premium en Sandbox.

# Paso 12. Preparar App Review

Apple revisará producto, pagos, privacidad, permisos y experiencia.

## 12.1 Material que debes tener listo

| Estado | Tarea / criterio de salida |
| --- | --- |
| □ | Cuenta de demo o instrucciones de acceso para el revisor. |
| □ | Explicación de VITACOACH, cámara, fotos, HealthKit y llamada de voz. |
| □ | Notas sobre que los planes de ejercicio y nutrición son orientación de bienestar. |
| □ | Aviso de privacidad y términos definitivos con razón social, domicilio y responsable real. |
| □ | Proceso de eliminación de cuenta visible desde la aplicación. |
| □ | Descripción de la prueba Premium de 7 días y renovación automática. |
| □ | Fuentes de alimentos, precios y datos: USDA, Open Food Facts, PROFECO e INEGI, con sus atribuciones. |
| □ | Revisión profesional documentada de rutinas, nutrición y reglas de salud. |

## 12.2 Enviar la versión

En App Store Connect, completa la ficha, privacidad, clasificación, export compliance y contenido de la app.

Selecciona el build procesado y responde las preguntas de revisión.

Añade notas específicas si una función requiere permisos o una cuenta de prueba.

Presiona Add for Review y luego Submit for Review.

# Paso 13. Publicar y verificar producción

Liberar gradualmente y vigilar el primer ciclo de usuarios.

Cuando Apple apruebe, elige lanzamiento manual o automático; para el primer release se recomienda manual.

Publica primero para una región controlada si tu estrategia lo permite y amplía después.

Confirma desde un dispositivo que la app instalada desde App Store usa la API de producción, no localhost.

Comprueba el webhook de Apple, activación Premium, cancelación, expiración y restauración.

Revisa logs de Render, errores de autenticación, latencia del Coach y consumo de proveedores.

Conserva el Build number y el commit exacto asociados a cada release.

# Paso 14. Mantenimiento después del lanzamiento

Mantener la aplicación compatible, segura y revisable.

Rotar secretos sólo en Render/Supabase/Vercel; jamás en el repositorio o en la app.

Actualizar Xcode, SDK y Capacitor en una rama de mantenimiento antes de subirlos a producción.

Revisar cada cambio de HealthKit, StoreKit y políticas de App Review.

Monitorear importaciones de PROFECO/INEGI, catálogo de ejercicios e imágenes.

Responder solicitudes de acceso, rectificación y eliminación conforme al aviso de privacidad.

Repetir pruebas E2E en iPhone, iPad, conexión lenta, modo offline, compra y restauración antes de cada release.

# Variables y URLs que debes completar

Usa esta sección como referencia para comprobar que cada proveedor tiene el valor correcto. Los valores marcados como secretos no deben entrar a Xcode ni Vercel.

| Destino | Variables esenciales |
| --- | --- |
| Render / API | SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, OPENAI_API_KEY, FAL_KEY, Stripe, Brevo, APPLE_BUNDLE_ID, APPLE_APP_ID, APPLE_PRODUCT_MONTHLY, APPLE_PRODUCT_ANNUAL, APPLE_ROOT_CERTIFICATES_BASE64. |
| Vercel / PWA | VITE_API_BASE_URL, VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY. |
| Vercel / Website | NEXT_PUBLIC_SITE_URL, NEXT_PUBLIC_APP_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY y precios sólo de presentación. |
| Supabase Auth | Site URL https://app.vitamate.mx y callback mx.vitamate://auth/callback. |
| App Store Connect | Bundle ID mx.vitamate.app, productos StoreKit, grupo Premium, acuerdos, precios y notificaciones V2. |

No guardar en el binario SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, OPENAI_API_KEY, STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET, FAL_KEY, BREVO_API_KEY, BREVO_SMTP_KEY y cualquier token administrativo.

# Comandos de referencia

cd "/Users/rodrigo/Desktop/VITAMATE/VITAMATE CODIGO"
corepack pnpm install
corepack pnpm --filter vitamate-app native:sync:ios
corepack pnpm --filter vitamate-app lint
corepack pnpm --filter vitamate-app build
corepack pnpm --filter vitamate-api build

Para abrir el proyecto:

open apps/app/ios/App/App.xcodeproj

Para comprobar la salud de la API publicada:

curl -sS https://api.vitamate.mx/health

# Fuentes oficiales

Apple App Review Guidelines: https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

Apple In-App Purchase: https://developer.apple.com/in-app-purchase/

Apple App Store Server Notifications: https://developer.apple.com/documentation/appstoreservernotifications/enabling-app-store-server-notifications

Apple signedPayload: https://developer.apple.com/documentation/appstoreserverapi/signedpayload

Apple account deletion requirement: https://developer.apple.com/support/offering-account-deletion-in-your-app

Apple HealthKit: https://developer.apple.com/documentation/healthkit

Capacitor documentation: https://capacitorjs.com/docs

Criterio final de publicación VITAMATE está lista para producción cuando el build firmado de TestFlight pasa la matriz de pruebas, los entitlements y textos de privacidad coinciden con el comportamiento real, StoreKit acredita y revoca Premium correctamente, y la ficha legal/comercial está completa.